## Slide 1: Task 2 SE Process
Team Orange
04.03.2016

## Slide 2: Pros for Plan driven
Vorgabe Unterrichtsstruktur
Bessere Übersicht über Requirements
kein «echter» Kunde
  kein Feedback
gegebener Endtermin
  Bessere Zeitplanung möglich

## Slide 3: Cons for Plan driven
nicht flexibel
zu Beginn Zeitintensiv (Konzept und Definitionen)
Unterhalt SW schwierig

## Slide 4: Pros for agile
Flexibilität (generell)
kleines Team
laufend neue Theorie aus Unterricht
Fortschritt ersichtlich

## Slide 5: Cons for agile
Zeitplan schwierig
häufiges Refactoring
Daily meetings (Austausch schwierig)

## Slide 6: Based on our decision…
unser Prozessmodell:
  Entwicklung / Test und Demo-Phase: Scrum
  Initialisierung, Konzeptphase und Abschluss: Plan-Driven

## Slide 7: Projektphasen 1 / 2
Initialisierung
  Prozess definieren
  Wer, wie, wann, wo, was
Konzept
  Technologien Festlegen
  Entwicklungsumgebung Aufsetzen
  Tasks erfassen
  Use Case Diagramm und Szenario, Activity, DB-Diagramm, Klassendiagramm, Mockups, SW-Design (Schichtenmodell)

## Slide 8: Projektphasen 2 / 2
Realisierung
  Iterativ, 3 Sprints à 2 Wochen (Realisieren + Testen + Bug’s aufnehmen)
  Bugs vor neuen Anforderungen implementieren
Abschluss
  Vorstellung des Projekts
  Abgabe des Projekts
  Review

## Slide 9: Abhängigkeiten im Projekt
Generell: Projektphasen abschliessen
Mockups nicht vor Usecases und Requirements
Kunden-OK nach jedem Sprint
Requirements
Use Cases
Technologie
DB-Diagramm
Architektur
Klassendiagramme

## Slide 10: Kommunikation untereinander
Schultage
  (Every 2 Day Meeting)
Mail / Whathsapp Gruppe
Planung und Review vor / nach Sprints

## Slide 11: Kundeneinbezug
bei Requirement Analyse
nach jedem Sprint
bei Kundenbedarf
bei der Abnahme