## Slide 1: Task 2 SE Process We chose Scrum
Team Orange
04.03.2016

## Slide 2: Pros for Plan driven
Weil vorgegeben von Unterrichtsstruktur
Bessere Übersicht von Requirements
Kein «echter» Kunde, wir selbst müssen sehen ob es «gut» ist
  Wir bekommen kein echtes Feedback
Wegen Endtermin ist Planung einfacher
Besserer Zeitplan möglich

## Slide 3: Cons for Plan driven
Nicht so flexibel
Anfangs Zeitintensiv bis Konzept und Definitionen abgeschlossen sind.
Unterhalt der Software schwieriger

## Slide 4: Pros for agile
Flexibilität (generell)
Kleines Team arbeitet gut mit agilen Methoden
Es kommt laufend neue Theorie welche wir berücksichtigen können
Fortschritt schnell ersichtlich

## Slide 5: Cons for agile
Zeitplan schwierig
Häufiges Refactoring der SW nötig
Wir können von der Schule aus keine Daily meetings machen (Austausch zwischen Projektmitgliedern schwierig)

## Slide 6: Based on our decision…
Unser Prozessmodell:
  Scrum während der Entwicklung / Test und Demo-Phase
  Initialisierung, Konzeptphase und Abschluss nach Plan-Driven

## Slide 7: Projektphasen 1 / 2
Initialisierung
  Prozess definieren
  Ausarbeiten wie wann wo was
Konzept
  Technologien Festlegen
  Entwicklungsumgebung Aufsetzen
  Tasks erfassen
  Usecase Diagramm und Szenario, Activity, DB-Diagramme, Klassendiagramm, Mockups, SW-Design (Schichtenmodell)

## Slide 8: Projektphasen 2 / 2
Realisierung
  Iterativ in 3 Sprints à 2 Wochen Realisieren + Testen + Bug’s aufnehmen
  Bugs vor neuen Anforderungen implementieren
Abschluss
  Vorstellung des Projekts
  Abgabe des Projekts
  Review
(Pflege / Weiterentwicklung)
  (Neue Anforderungen Umsetzen und neue Releases herausgeben)

## Slide 9: Kundeneinbezug